Администрация МО Юрьев – Польский район

КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

601800 г. Юрьев-Польский, ул.Шибанкова,33   тел.(49 246), факс (49 246) 2-31-63

# РЕШЕНИЕ

17.02.2020                            № 7                 г.Юрьев-Польский

О задачах по подготовке органов управления, сил и средств

территориального звена Юрьев-Польского района ТП РСЧС

к безаварийному пропуску весеннего половодья

2020 года.

В соответствии с решением КЧС и ОПБ администрации Владимирской области от 04 февраля  2020г. № 7 ««О задачах по подготовке органов управления, сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС Владимирской области к безаварийному пропуску весеннего половодья и по проверке готовности МО  к весеннему половодью в 2020 году» и в целях заблаговременной подготовки к весеннему половодью и предупреждения возможных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, обеспечения функционирования объектов экономики и инфраструктуры, исключения значительного материального ущерба и гибели людей КОМИССИЯ  РЕШИЛА:

1. Утвердить предложенный Комплексный план подготовки и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2020года на территории района согласно приложению 1.

2. Утвердить состав рабочей группы по проверке готовности предприятий  и организаций  по безаварийному пропуску весеннего паводка на водохозяйственных системах  района, готовности ГТС к паводку согласно приложению  №2.

3. Утвердить Перечень  границ зоны возможного подтопления в период высокого весеннего паводка на территории Юрьев-Польского района согласно приложению 3.

4.Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям МКУ «ЦМУ администрации МО г.Юрьев-Польский», МКУ «Служба по благоустройству города» , предприятий и организаций, владельцам ГТС обеспечить выполнение Комплексного плана подготовки и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2020года в части касающейся.

4.1.До 01.03.2020г. определить нормативными документами группировку сил и средств объектовых  звеньев  РСЧС к решению возложенных задач в соответствии с планами. При необходимости заключить договора на привлечение сил и средств  сторонних  организаций. Проверить исправность водооткачивающей техники и мотопомп с составлением актов.  Приказы организаций  о подготовке к паводку, состав сил и средств, акты проверки водооткачивающей техники и мотопомп с фотоматериалом проверки,   представить в отдел ГО и ЧС до 01.03.2020 г.

4.1.1.До 01.03.2020г. организовать подготовку  сил и средств объектовых звеньев РСЧС к действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период предстоящего весеннего половодья. Представить отчетные материалы по результатам проверок готовности, с  приложением фотоматериалов  в КЧС и ОПБ района через отдел ГО и ЧС.

4.2. В целях организации постоянного мониторинга за ледовой обстановкой на водных объектах спланировать работу ОГ или  назначить ответственных за контролем ледовой обстановки, уровнями подъема паводковых вод. Обмен информацией осуществлять через ЕДДС района.

4.3. С началом активной фазы весеннего половодья при введении режима повышенной готовности организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц. Графики предоставлять в ЕДДС в установленные сроки.

4.4. Принимать своевременные меры по недопущению несанкционированных ледовых переправ на реках и водоемах района. При осложнении ледовой обстановки информировать население об опасности ведения подледного лова рыбы и нахождения на льду в период активного таяния льда и снега.

4.5. До 01.03.2020г. обеспечить готовность к использованию резервов финансовых и материальных ресурсов на период весеннего половодья 2020 года. Информацию о имеющихся резервах финансовых и материальных ресурсов представить в отдел ГО и ЧС до 01.03.2020г.

4.6. С начала активной фазы весеннего половодья выставить водомерные рейки и организовать наблюдение за подъемом уровней вод с отражением информации в документах контроля оперативной обстановки и передачей информации в ЕДДС района.

4.7.С 22.02.2020 и  в период весеннего паводка обеспечить устойчивое функционирование социально-значимых объектов, элементов жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры на территории населенных пунктов, в случае необходимости организовать заблаговременный вывоз снега с дорог, тротуаров, технических зон (площадок) в специально отведенные места. Организовать своевременную очистку водопропускных стоков, труб и каналов от мусора и растительности.

Информацию о проводимых и планируемых  мероприятиях до 05.03.2020 предоставить  в КЧС и ОПБ района и соответствующие департаменты администрации области.

5.Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям МКУ «ЦМУ администрации МО г.Юрьев-Польский» в  целях организации и своевременного проведения комплекса мероприятий по предупреждению происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед, а также жизнеобеспечения населения в период весеннего половодья:

5.1.Провести в период с 01.03 по 15.04.2020 г.  акцию «Безопасный лед» в ходе, которой провести комплексную работу по предупреждению происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед в период весеннего половодья.

5.2. до 25.02.2020 г. через отдел ГО и ЧС представить предложения по проведению профилактических мероприятий ( сходы, подворовые обходы, посещение образовательных учреждений) для включения в график проведения основных мероприятий акции «Безопасный лед» на территории района

5.3.С   01.03 по 15.04.2020 принять меры по выявлению и установке запрещающих знаков на водных объектах в местах  опасных для выхода (выезда) людей (транспорта) на лед.

5.4.До 08.03.2020  нормативными правовыми актами запретить выход людей на лед в опасных местах и  обеспечить выставление в них соответствующих запрещающих знаков, спасательных постов и применение к нарушителям административной практики в соответствии с действующим законодательством.

5.5.В период акции усилить профилактическую, агитационно-пропагандистскую и разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации (радио, печатные СМИ, сайты администраций муниципальных образований), распространение в местах массового присутствия населения (остановки общественного транспорта, торговые центры,  клубы и т.д.) памяток и листовок, предупреждающих об опасности нахождения и передвижения людей по непрочному льду, и оказанию помощи пострадавшим.

5.6.С 01.03 по 15.04.2020 организовать увеличение интенсивности патрулирований на водных объектах сотрудниками администраций органов местного самоуправления с привлечением  спасателей пожарно-спасательных гарнизонов, сотрудников полиции, добровольцев и общественных организаций.

5.7.С 01.03 по 15.04.2020 принимать своевременные меры по недопущению несанкционированных ледовых переправ на реках и водоемах района, при осложнении ледовой обстановки через средства массовой информации  информировать население об опасности ведения подледного лова рыбы и нахождения на льду в период активного таяния снега.

6. Начальнику  управления образования администрации района, руководителям образовательных учреждений  в рамках проведения акции «Безопасный лед»:

6.1. С 01.03 по 15.04.2020 во избежание гибели и травматизма детей провести профилактическую работу в общеобразовательных и дошкольных учебных учреждениях по разъяснению правил поведения на водных объектах в весенний период. Особое внимание уделить работе с детьми в сельской местности;

6.2. С 01.03 по 15.04.2020 провести  родительские собрания, на которых  акцентировать внимание родителей и педагогов на осуществление контроля за поведением детей и подростков вблизи водоемов в свободное от занятий время и каникул.

7. Заместителю главы администрации МО Юрьев-Польский район по развитию и жизнеобеспечению г.Юрьев-Польский , начальнику управления архитектуры и градостроительства Трофимову А.А. ,  главе  администрации  муниципального  образования   Симское  Романкевич О.Н., директору МКУ «ЦМУ г.Юрьев-Польский» Антонову В.Н.,:

7.1.До 05.03.2020г. провести разъяснительные беседы с населением, проживающем в зоне возможного подтопления , в том числе на территориях подверженных подтоплению в результате резкого таяния снега, или на отрезаемых территориях  на предмет заблаговременной эвакуации. Уточнить категорию эвакуируемых, в том числе лежачих больных, беременных женщин, одиноких престарелых.

В случае отказа - установленным порядком оформить подписные листы. Подписные листы представить в КЧС и ОПБ района до 10.03.2020г.

7.2. С  01.03.2020г. и  в период прохождения паводка в ходе проведения сходов, встреч  с населением, подворовых обходов:

- обеспечить регулярное доведение до населения паводковой обстановки, а также порядка и правил поведения людей в случае возникновения ЧС, связанных с весенним половодьем;

-  о запрещении использования в паводковый период некипяченой воды;

- порядке  действия  в случае проведения возможных эвакуационных мероприятий.

7.3. До 05.03.2020г. определить и подготовить места эвакуации населения из зон возможного подтопления, маршруты эвакуации.

7.4.До 10.03.2020г. проработать вопрос о привлечении в населенных пунктах, в которых возможно подтопление территорий, добровольных пожарных  для проведения профилактических мероприятий и тушения пожаров, провести комплекс противопожарных мероприятий.

7.5.Провести ремонт и профилактику уличного освещения  на территориях подверженных подтоплению.

8. Руководителям МКУ «ЦМУ г.Юрьев-Польский» Антонову В.Н., МКУ «Служба по благоустройству города» Лукьянову В.А. в целях  безаварийного пропуска паводка в городской черте;

- до начала  паводка при необходимости  организовать уборку поваленных деревьев, мусора из р.Колокша;

- спланировать и с началом таяния снега провести предпаводковый сброс воды с городской  плотины;

- с началом паводка организовать обмен информацией о проводимых мероприятиях, состоянии ГТС, уровнях воды с  ЕДДС района;

- до 01.03.2020г. уточнить состав сил и средств по пропуску паводка  через городскую плотину, проверить их готовность, акты проверки и фотоматериал представить в КЧС и ОПБ района;

-с  01.03.2020г. организовать мероприятия по подготовке ливневых стоков, а также готовности водопропускных труб, мостов города к пропуску талых вод, очистке их от мусора;

-до 01.03.2020г. обеспечить наличие пешеходных мостков ( трапов) для выставления их в зоне возможного подтопления города.

9. Рекомендовать главе администрации МО Симское  Романкевич О.Н. до 10.03.2020г. предусмотреть  создание пожарного поста  на левобережной части н.п.Лучки на  случае подтопления переезда через р.Нерль.

10.Рекомендовать администрации МО Небыловское  организовать контроль за безаварийным пропуску паводковых вод через бесхозяйные ГТС, расположенные на территории поселения.

11. Рекомендовать  ОМВД России по Юрьев-Польскому району (Адамсон В.В.) предусмотреть  по заявке КЧС  и ОПБ района выделение нарядов полиции для оцепления и охраны общественного порядка при проведении аварийно –спасательных  работ и эвакуационных мероприятий в зонах возможного подтопления.

12. ЛТЦ г.Юрьев-Польский  (Глуцкий Д.В.). отделу ГО и ЧС (Малышев А.В.)  обеспечить устойчивую связь с учреждениями района и населенными пунктами района,  находящимися в зоне возможного подтопления.

13. Отделу природопользования и окружающей среды МКУ «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района» (Лукьянова В.А.):

13.1.До 28.02.2020г. уточнить в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области перечень гидротехнических сооружений на территории района и их собственников или организации, их эксплуатирующие.

13.2. До 01.03.2020г. организовать доведение до собственников ГТС, в том числе физических (юридических) лиц, приобретающих и имеющих ГТС в частной собственности, требование Федерального закона от 21 июля 1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и всяческое содействие в реализации его требований.

13.3.До 05.03. провести проверку спланированных к выполнению мероприятий собственниками ГТС по предупреждению ЧС в период паводка, направленных на предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций в ходе весеннего половодья. При необходимости проведения  сработок  ГТС,  согласовать их с отделом водных ресурсов по Владимирской области Верхне-Волжского бассейнового водного управления и департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации области.

Сведения о выполненных мероприятиях предоставить в Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области и КЧС и ОПБ района.

14. ГУП Владимирской области ДСУ № 3 филиал «Юрьев-Польское ДРСУ» (Иванов В.М.), МКУ «Служба по благоустройству города» ( Лукьянов В.А.), МКУ «УКС» (Ведмедков А.В.) с началом весеннего половодья:

14.1. Организовать работу по своевременной установке предупреждающих дорожных знаков и вешек, предупреждающих о переливе и обозначающие габариты дорожного полотна, а в случае ухудшения обстановки организовать запрет на движение по дорогам, подверженным подтоплениям. Информацию о проделанной работе представить в департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области;

-обеспечить подготовку безопасной эксплуатации дорог в зонах возможного подтопления;

-с 01.03.2020г. организовать своевременную очистку водопропускных стоков, труб и каналов от мусора и растительности.

15. Заместителю главы администрации МО Юрьев-Польский район по развитию и жизнеобеспечению г.Юрьев-Польский, начальнику управления архитектуры и градостроительства  (председателю райэвакокомиссии)  Трофимову А.А.., предусмотреть развертывание пунктов временного размещения для эвакуации пострадавшего населения.

16. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в  Юрьев-Польском и Кольчугинском районах (Донских В.В.), ФФГУЗ «ЦГ и Э» в Кольчугинском  и Юрьев-Польском  районах (Суворова О.С.)е   обеспечить усиленный контроль за качеством питьевой воды в угрожаемых территориях в  период паводка.

17. Рекомендовать ПСЧ-80 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области (Ахметзянов И.А.)  разработать,  с учетом возможной обстановки,  мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  в населенных пунктах Юрьев-Польского района, на объектах экономики, которые могут оказаться в зоне возможного подтопления или будут отрезаны паводковыми водами.

18. Рекомендовать АО «ф-ка Авангард» (Новак Е.Е.):

- спланировать и с началом таяния снега провести предпаводковый сброс воды с плотины;

-сброс воды в предпаводковый период и в период прохождения  паводка производить только по предварительному  согласованию с председателем КЧС и ОПБ администрации района;

- разработать мероприятия безаварийной работы предприятия для забора воды, учитывая минимальный уровень воды в р. Колокша;

-организовать обмен информацией о проводимых мероприятиях, состоянии ГТС, уровнях воды через ЕДДС район.

19.Рекомендовать Юрьев-Польскому РЭС (Голубев М.В..), РЭС г.Юрьев-Польский (Викулов А.Ю.) обеспечить  надежное  энергоснабжение зон возможного подтопления.

20. Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям МКУ «ЦМУ г.Юрьев-Польский», водоснабжающих организаций, владельцам водопроводов:

20.1.Обеспечить усиленный контроль  в период паводка за качеством питьевой воды, в первую очередь в колодцах и каптажах на  угрожаемых территориях путем визуального контроля. При обнаружение признаков прямого попадания  талых вод, подтопление паводковыми водами, помутнением воды проводить лабораторный контроль;

20.2.МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» :

- обеспечить постоянный контроль качества воды из каптированных родников- источников централизованного водоснабжения и из контрольных точек водопроводов;

-обеспечить доставку питьевой воды в случаях отключения водоснабжения по техническим либо санитарно - эпидемиологическим причинам.

21. Рабочей группе по пропуску весеннего паводка   организовать проверку выполнения плана противопаводковых мероприятий, готовности сил и средств ликвидации ЧС, гидросооружений района к паводку. О выполнении мероприятий плана доложить на заседании КЧС и ОПБ  в марте месяце.

22. Отделу по делам ГО и ЧС (Малышев А.В.):

- опубликовать в районной газете “Вестник Ополья”, разместить на официальном сайте муниципального образования Юрьев-Польский район   материалы о мерах безопасности в период весеннего паводка, о сохранности материальных ценностей и продуктов питания, находящихся в местах возможного подтопления паводковыми водами;

-организовать сбор и обмен информацией в ТЗ РСЧС об обстановке, о проводимых мероприятиях;

- по окончании половодья обобщить материалы и подготовить итоговый доклад председателю КЧС и ОПБ района;

-заключить (пролонгировать) договора на привлечение плавсредств на период половодья, организовать проведение их технического освидетельствования.

23.Возложить персональную ответственность в период весеннего паводка  за организацию сбора и обмена информацией на территории района, а также  обобщение, анализ и качество предоставления информации по линии ЕДДС в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области» на начальника      ЕДДС Новикова Д.Е.

24. Финансирование противопаводковых мероприятий осуществлять за счет средств местных бюджетов, объектов экономики, являющихся собственниками потенциально опасных объектов и других заинтересованных объектов, а также подверженных воздействию половодья.

25. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комиссии по ЧС и ОПБ,

глава администрации МО

Юрьев-Польский район                                                                     Е.В.Родионова

Приложение № 1  к решению КЧС и ОПБ района

от  17.02.2020г .  № 7

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период

весеннего половодья 2020 года на территории  МО Юрьев-Польский район

| № п.п | Наименование мероприятий. | Сроки исполнения | Исполнители. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и прохождения весеннего половодья |
| 1 | Уточнение и утверждение планов противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории муниципальных образований, предприятий и организаций | до 1 марта | КЧС и ОПБ муниципальных образований и организаций |
| 2 | Создание на объектах аварийных бригад, назначение ответственных лиц за проведение противопаводковых мероприятий. При необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на гидротехнических сооружениях и в местах, подверженных подтоплению (затоплению) | до 1 марта в период паводка | предприятия и организации, владельцы ГТС |
| 3 | Проверка и обеспечение готовности искусственных водоемов к пропуску паводковых вод в период весеннего половодья. | до 1 марта в период половодья | Рабочая группа КЧС и ОПБ, владельцы ГТС, организации, на балансе которых находятся ГТС |
| 4 | Представление докладов в КЧС и ОПБ района о состоянии гидротехнических и других сооружений и готовности их к пропуску весеннего половодья | до 1 марта и до конца половодья | Рабочая группа КЧС и ОПБ, владельцы ГТС, организации, на балансе которых находятся ГТС |
| 5 | Расчёт сил и средств для обеспечения своевременной защиты населения, материальных ценностей, готовой продукции, а также вывоза скота, запасов кормов из зон возможного подтопления | до 1 марта | Администрации поселений , отдел ГО и ЧС, организации и сельхозпредприятия |
| 6 | Принятие мер по предотвращению подмыва опор линий электроснабжения и связи, затоплению подстанций и повышению надежности энергоснабжения потребителей района | с 1 марта и до конца половодья | Юрьев-Польский РЭС, РЭС г.Юрьев-Польский |
| 7 | Укрепление ледорезов и сколка льда у водосбросных сооружений плотин, мостов, трубопереездов. Проверка технического состояния водопропускных труб на автомобильных дорогах и очистка их от скопившегося мусора. | с 1 марта и в период половодья | Владельцы ГТС, организации, на балансе которых находятся ГТС , МКУ «УКС», «Юрьев-Польское ДРСУ», МКУ «Служба благоустройства города». |
| 8 | Уточнение наличия и подготовка к применению плавсредств, заключение при необходимости договоров на привлечение плавсредств. | до 1 марта | Администрации поселений, отдел ГО и ЧС района |
| 9 | Приведение в исправное состояние водооткачивающей техники и обеспечение ее готовности. | до 1 марта | предприятия и организации |
| 10 | Планирование и проведение мероприятий по обеспечению жителей в зонах возможного подтопления (отрезания) продуктами питания, другими предметами первой необходимости и оказанию им медицинской помощи. Уточнение расчёта сил и средств для выполнения запланированных мероприятий | до 10 марта | Администрации поселений, МКУ «ЦМУ г.Юрьев-Польский», ГБУЗ ВО «ЦРБ» |
| 11 | Обеспечение готовности запасов финансовых и материальных ресурсов, строительных материалов. При необходимости заключение договоров с организациями, учреждениями и предприятиями на поставку материальных средств. | до 1 марта | ОМСУ, предприятия и организации |
| 12 | Определение опасных мест на водоемах в местах массового выхода людей на лед, установка на них предупреждающих знаков | до 5 марта | Администрации поселений, МКУ «Служба по благоустройству города», владельцы ГТС, организации, на балансе которых находятся ГТС , |
| 13 | Усиление контроля за качеством подаваемой населению питьевой воды | в период половодья | Руководители водоснабжающих организаций, владельцы водопроводов, ТОУ Роспотребнадзора по в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах, ФФГУЗ «ЦГ и Э» в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах, МУП «Водоканал» |
| 14 | Организация наблюдения за уровнем подъема воды и ледовой обстановкой на реках района | в период половодья | МКУ «Служба по благоустройству города», АО «ф-ка Авангард» , организации, на балансе которых находятся ГТС, владельцы ГТС |
| 15 | Информирование населения через СМИ о прогнозах и прохождении весеннего половодья, принимаемых мерах для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения на водных объектах в ходе весеннего половодья | при подготовке и в период половодья | Отдел ГО и ЧС, дминистрации поселений, МКУ «Служба по благоустройству города» |
| 16 | Подготовка и распространение среди населения памяток с порядком их действий в период прохождения половодья | при подготовке и в период половодья | ОМСУ |
| 17 | Оперативное информирование КЧС и ОПБ района, государственных надзорных и контрольных органов согласно утвержденной схеме оповещения в случае возникновения аварийных ситуаций во время прохождения весеннего половодья | в период половодья | ОМСУ, предприятия и организации |
| II. Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений а) при подготовке к весеннему половодью |
| 1 | Доведение до руководителей объектов экономики и инфраструктуры, в т.ч. гидротехнических сооружений, конкретных требований по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, а также памяток собственникам ГТС и Рекомендаций по подготовке прудов к приёму и пропуску паводковых вод, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». | до 1 марта | ОМСУ |
| 2 | Комиссионное обследование технического состояния ГТС, определение финансовых и материальных затрат по подготовке их к половодью | До 1 марта | Рабочая группа КЧС и ОПБ, владельцы ГТС |
| 3 | Определение лиц, ответственных за каждое ГТС или каскад сооружений, формирование и обеспечение готовности аварийных бригад к выполнению поставленных задач, разработка порядка их действий при возникновении аварийных ситуаций | До начала половодья | Владельцы ГТС |
| 4 | Расчистка подъездных путей и подготовка непосредственно у гидроузлов, имеющих размывы тел плотин и неисправные водопропускные и водосбросные сооружения, площадок под строительные материалы. Размещение на них аварийных запасов строительных материалов | с 1 марта и до конца половодья | Владельцы ГТС, организации, на балансе которых находятся ГТС |
| 5 | Проведение по согласованию с надзорными органами сработки водохранилищ (прудов) до расчетных отметок на основе оценки снегозапаса (воды) на водосборной площади и уровня воды в водохранилищах | по отдельном у плану | Владельцы ГТС, организации, на балансе которых находятся ГТС |
| 6 | Установка водомерных реек и организация наблюдения за уровнем подъема воды в водохранилищах (прудах) с регистрацией в журналах наблюдения | С началом паводка | Владельцы ГТС, организации, на балансе которых находятся ГТС |
| 7 | Организация оповещения предприятий, организаций и населения о возможных катастрофических подъемах уровня воды, затоплениях и подтоплениях территорий | в период половодья | ОМСУ,ОМВД, отдел ГО и ЧС, владельцы ГТС, |
| 8 | Организация контроля выполнения мероприятий по обеспечению безопасности ГТС и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод, в период прохождения паводка | до начала половодья | ОМСУ, владельцы ГТС, |
| б) после завершения весеннего половодья |
| 1 | Послепаводковое обследование ГТС, оценка нанесенного ущерба и определение объемов проектных, изыскательских, строительно-монтажных работ, необходимых для устранения повреждений или последствий аварийных ситуаций в текущем году и мероприятий по подготовке к весеннему половодью 2021 года | До 1июля | владельцы ГТС |
| 2 | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации эксплуатационного персонала ГТС с выдачей квалификационных удостоверений установленного образца | в соответствии с графиком | владельцы ГТС |

Приложение № 2  к решению КЧС и ОПБ

района  от 17.02.2020г.  № 7

СОСТАВ

рабочей  группы по проверке готовности администраций  поселений,

предприятий  и организаций  по безаварийному пропуску весеннего паводка

| Соболенко Павел Иванович | - заместитель главы администрации МО Юрьев-Польский район, руководитель группы |
| --- | --- |
| Малышев Александр Вадимович | - начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации МО Юрьев-Польский района, заместитель руководителя группы |
| Ахметзянов Ильфат Авхатович Максимов Евгений Алексеевич Елисеева Ольга Юрьевна | -начальника ПЧ -80 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области (по согласованию) -заведующий отделом МКУ «ЦУ МО Красносельское» -заместитель главы администрации МО Небыловское |
| Антонов Владимир Николаевич Костина Татьяна Владимировна | - директор МКУ «ЦМУ г. Юрьев-Польский» - заместитель главы администрации МО Симское |
| Лукьянова Вера Александровна | – начальник отдела природопользования и окружающей среды МКУ «Управление сельского хозяйства Юрьев – Польского района»; |
| Савельев Василий Алексеевич Тимофеев Андрей Николаевич | -главный инженер Юрьев-Польского РЭС (по согласованию) -главный инженер РЭС г.Юрьев-Польский |

Приложение №3

к решению КЧС и ОПБ

от 17.02.2020г. №7

ПЕРЕЧЕНЬ

границ зоны возможного подтопления в период высокого весеннего паводка на территории Юрьев-Польского района на территории Юрьев-Польского района.

| № п/п | Населенные пункты- кол-во домов, населения | Кол-во населения, которое необходимо эвакуировать | Водный объект | Населенный пункт (координаты) | Возможности по жизнеобеспечению эвак.населения | Объекты жизнеобеспечения, объекты экономики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | .Ю-Польский 9дом./до 344 чел., в т.ч. 30 детей. | До 40чел | Р.Гза | г. Юрьев-Польский 5602913911 с.ш. 3904110811 в.д. | для 70 чел. все условия проживания | 2 КНС; 2 электроподстанции; участок окружной дороги до 40 частных гаражей в районе ООО «Юрьев-Польскийагропромдорстрой» |

Жилые дома

| Наименование улицы | №дома | Кол-во жителей/в т.ч. детей |
| --- | --- | --- |
| Ул.Луговая | 1 | 56/4 |
|  | 3 | 72/5 |
|  | 5 | 76/6 |
|  | 7 | 37/3 |
|  | 13 | 2 |
|  | 17 | 38/5 |
| ул.Шибанкова | 6 | 28/3 |
|  | 8 | 32/4 |
| пер.Николаева | 2 | 3 |
|  | 344 | 30 |