Перспективный План дорожных работ на 2020 год

и перспективный период 2021 – 2023 годы в разрезе муниципальных образований

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Планируемый год ремонта** | **Наименование населённого пункта** | **Месторасположение** | **Особенности (длина, покрытие, проводимые работы)** | **Наличие смет на проведение ремонтных работ, ведомостей дефектов** |
| **МО Красносельское** |
| 1 | 2020 | с.Городище | ул.Центральная с.Городище (от д.№1 по ул.Школьная до д.№39 по ул.Центральная) | 665 м,асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 2 | 2020 | с.Городище | «Юрьев-Польский - Григорово - Гаврилов Посад - Тейково» - Городище (от 0,020 км до 0,170 км), ул.Школьная №2 с.Городище (от 0,000 км до 0,040 км) | 190 м,асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 3 | 2020 | д.Карандышево | дорога по д.Карандышево №3 (от д.№38 до д.№50) | 422 м,щебень | ведомость дефектов |
| 4 | 2021 | д.Юрково | дорога по д.Юрково №2 (от д.№58 до д.№41) | 380 м,щебень | ведомость дефектов |
| 5 | 2021 | с.Авдотьино | дорога по с.Авдотьино №5 | 350 м,щебень | ведомость дефектов |
| 6 | 2021 | с.Авдотьино | дорога по с.Авдотьино №1 (от проектируемого ФАПа до д.№91) | 390 м,асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 7 | 2022 | с.Шипилово | дорога по с.Шипилово №6 **(**от д.№97 до д.№89) | 210 мщебень | ведомость дефектов |
| 8 | 2022 | с.Кучки | дорога по с.Кучки №4 (от д.№96 до д.№85) | 500 мщебень | ведомость дефектов |
| 9 | 2022 | с.Беляницыно | ул.Заречная №1 с.Беляницыно (от д.№12 по ул.Успенская до д.№16 по ул.Заречная, от д.№32 до д.№40 по ул.Заречная) | 260 масфальтобетон, щебень | ведомость дефектов |
| 10 | 2022 | с.Косинское | ул.Косинская (от а/д «Юрьев-Польский - Горки» - Косинское до д.№65), ул.Парковая (от а/д Юрьев-Польский - Косинское до д.№5, у д.№1) с.Косинское  | 450 масфальтобетон, щебень | ведомость дефектов |
| 11 | 2023 | с.Кучки | дорога по с.Кучки №3 (от д.№96 до д.№38) | 255 мщебень | ведомость дефектов |
| **МО Небыловское** |
| 1 | 2020 | д.Тартышево | дорога по д.Тартышево №1 (от д.№1А до д.№22) | 160 мщебень | ведомость дефектов |
| 2 | 2020 | с.Андреевское | ул.Хивинская с.Андреевское (у д.№25 по ул.Хивинская, от д.№30 по ул.Хивинская до д.№11 по ул.Озерная) | 175 масфальтобетон | ведомость дефектов |
| 3 | 2020 | с.Небылое | ул.Куйбышева с.Небылое (от д.№6 до д.№1) | 360 мщебень | ведомость дефектов |
| 4 | 2021 | д.Воскресенское | дорога по д.Воскресенское **(**от а/д «Владимир - Юрьев-Польский» - Рябинки - Воскресенское до д.№1, от д.№1 до д.№36, от д.№34 до д.№44) | 1110 мщебень | ведомость дефектов |
| 5 | 2021 | с.Федоровское | дорога по с.Федоровское №5 (от д.№38А до д.№52) | 390 мщебень | ведомость дефектов |
| 6 | 2022 | с.Лыково | дорога по с.Лыково №4 (от д.№33 до д.№88), дорога по с.Лыково №3 (от д.№88 до д.№64) | 930 мщебень | ведомость дефектов |
| 7 | 2022 | с.Небылое | ул.Новая с.Небылое (от д.№2 до д.№8) | 230 м,щебень | ведомость дефектов |
| 8 | 2022 | с.Шихобалово | дорога по с.Шихобалово №2 (от д.№54 до д.№45) | 400 масфальтобетон | смета |
| 9 | 2022 | с.Небылое | ул.Колхозная №1 с.Небылое (от а/д «Владимир - Юрьев-Польский» - Небылое - Чеково до д.№7 по ул.Колхозная) | 340 м,щебень | ведомость дефектов |
| 10 | 2023 | с.Андреевское | ул.Пушкинская (от а/д Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский до д.№7 по ул.Пушкинская), ул.Новая (от д.№7 по ул.Пушкинская до д.№5 по ул.Новая) с.Андреевское | 320 масфальтобетон | ведомость дефектов |
| 11 | 2023 | с.Павловское | дорога по с.Павловское №1 (от д.№1 по ул.IV до д.№31 по ул.III), дорога по с.Павловское №3 (от д.№1 до д.№6 по ул.IV) | 670 м,щебень | ведомость дефектов |
| 12 | 2023 | с.Красное Заречье | дорога по с.Красное Заречье №2 (от д.№86 до д.№77), дорога по с.Красное Заречье №5 (от д.№130 до д.№127, у д.№121) | 555 масфальтобетон, щебень | ведомость дефектов |
| 13 | 2023 | с.Федоровское | дорога по с.Федоровское №2 (от д.№97 до д.№102) | 230 мщебень | ведомость дефектов |
| **МО Симское** |
| 1 | 2020 | с.Сима | ул.Гражданская с.Сима (от д.№2 до д.№14) | 285 м, асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 2 | 2020 | с.Сима | ул.Богомолова №5 с.Сима (от д.№11 до д.№41) | 360 м, асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 3 | 2020 | с.Матвейщево | ул.Центральная №1 с.Матвейщево (от а/д Матвейщево - Каменка до д.№49А по ул.Центральная) | 620 м, асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 4 | 2020 | с.Спасское | ул.Центральная №3 с.Спасское (от д.№33 до д.№45) | 130 м, щебень | ведомость дефектов |
| 5 | 2021 | с.Сима | ул.1-ая Рабочая с.Сима (от д.№75 по ул.Багратиона до д.№7А по ул.1-ая Рабочая) | 285 м, асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 6 | 2021 | с.Сима | ул.Богомолова №8 с.Сима (от д.№25 до д.№33) | 165 м, асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 7 | 2021 | с.Сима | ул.Первомайская №1 с.Сима (от д.№65А по ул.Багратиона до д.№9 по ул.Первомайская) | 205 м, асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 8 | 2021 | с.Парковый | дорога по с.Парковый №4 (от д.№10 до д.№14) | 260 м, щебень | ведомость дефектов |
| 9 | 2021 | м.Лучки | дорога по м.Лучки №1 (от д.№135 до моста через реку Нерль) | 295 м, асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 10 | 2021 | с.Веска | дорога по д.Веска №1 (от д.№22 до д.№47) | 190 м, щебень | смета |
| 11 | 2022 | с.Сима | ул.Богомолова №3 с.Сима (от д.№34 до д.№40) | 260 м, асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 12 | 2022 | с.Матвейщево | ул.Центральная №2 с.Матвейщево (от д.№59 до д.№95) | 445 м, щебень | ведомость дефектов |
| 13 | 2022 | с.Федоровское | дорога по с.Федоровское №1 (от д.№39 до д.№57), дорога по с.Федоровское №2 (от д.№51 до д.№97) | 840 м, щебень | ведомость дефектов |
| 14 | 2022 | с.Сима | ул.1-ая Рабочая с.Сима (№7А до д.№26) | 550 м, щебень | ведомость дефектов |
| 15 | 2023 | с.Сима | ул.Богомолова №7 с.Сима (от д.№25 до д.№33) | 355м, асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 16 | 2023 | с.Матвейщево | ул.Молодежная с.Матвейщево (от а/д Марково - Матвейщево - Спасское до д.№13) | 400 м, асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 17 | 2023 | с.Сима | ул.Садовая №1 с.Сима | 900 м, асфальтобетон | ведомость дефектов |
| 18 | 2023 | с.Федоровское | дорога по с.Федоровское №1 (от а/д Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский до д.№ 39) | 620 м, щебень | ведомость дефектов |