ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский  район на 2017 - 2021 годы»

в 2020 году

ответственный исполнитель

муниципальное казенное учреждение Юрьев-Польского района

«Управление капитального строительства, реализации инвестиционных

программ и социально-хозяйственного обеспечения

администрации муниципального образования Юрьев-Польский район»

отчетная дата 2020 год

дата составления:

25.02.2021 год

Директор МКУ Юрьев-Польского района «УКС»

_____________ А.В. Ведмедков

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

Программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский  район на 2017 - 2021 годы» утверждена постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 17.10.2016 № 1206.

В муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 25.11.2016 № 1371;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 22.03.2017 № 255;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 04.09.2017 № 1112;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 29.12.2017 № 1664;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 25.07.2018 № 916;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 29.10.2018 № 1323;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 29.12.2018 № 1711;

-  постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 05.09.2019 № 1194;

-  постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 31.12.2019 № 1783;

-  постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 26.02.2020 199;

-  постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 07.08.2020 № 749;

-  постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 12.11.2020 №1207.

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

В рамках программы в 2020году реализовывались мероприятия по 3 направлениям:

1. Ремонт и содержание  сети автомобильных дорог;

2. Софинансирование на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

3. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения для Юрьев-Польского района и проектов организации дорожного движения для каждого сельского поселения, входящего в состав муниципального района.

В 2020 году были осуществлены следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Юрьев-Польский район, восстановление профиля автомобильных дорог, грейдирование, покраска пешеходных переходов, летнее и зимнее содержание а/д;

- обеспечено софинансирование выполнения ремонтных работ на а/дорогах общего пользования местного значения;

- по  мероприятию «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения для Юрьев-Польского района и проектов организации дорожного движения для каждого сельского поселения, входящего в состав муниципального района» обеспечено проведение закупки способом электронного аукциона по разработке КСОДД и ПОДД, заключение двухгодичного контракта.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, отрицательно воздействующие на реализацию муниципальной программы отсутствовали.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию программы в 2020 году  бюджете района были предусмотрены средства в объеме 42788,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 18857,7 тыс. рублей;

- средства  муниципального дорожного фонда (МДФ) – 23930,0 тыс. рублей.

Кассовые (фактические) расходы за данный период по реализации программных мероприятий составили 41664,01444 тыс. рублей (97,4 % от утвержденного плана).

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.6 постановления администрации от 13.12.2016 г №1527 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район»

Выполнение целевых показателей составляет:

- ремонт дорог (км) — 189,8 % или 7,117 км;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых осуществлялась дорожная деятельность – 100% или 419,929 км;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых осуществляется капитальный ремонт, ремонт и реконструкция – 189,8% или 7,117 км;

- снижение недоремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – 100 % (при плане 91,7 % факт. составил 91,7%).

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017 - 2021 годы» необходимо своевременно вносить изменения в действующие постановления.

В целом, выполнение программных мероприятий направлено на обеспечение нормативного содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечение круглогодичного доступа по АДМЗ к отдаленным сельским населенным пунктам. Таким образом, основные задачи муниципальной программы в 2020 году выполнялись.