ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Экологическая безопасность территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2021-2024 годы»

в 2021 году

ответственный исполнитель

администрация муниципального образования

Юрьев-Польский район,

отчетная дата 2021 год

дата составления:

01.03.2022 год

Заместитель главы администрации МО Юрьев-Польский район,

начальник управления развития инфраструктуры и ЖКХ, ГО и ЧС

_____________ Соболенко П.И.

Начальник отдела охраны окружающей среды

МКУ «УСХ Юрьев-Польского района»

_____________ Лукьянова В.А.

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

Программа «Экологическая безопасность территории муниципального образования Юрьев-Польский район на 2021-2024 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 21.07.2021 № 630.

В муниципальную программу вносились следующие изменения

2021 год:

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 09.03.2021 № 239;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 03.08.2021 № 966;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 30.12.2021 № 1634;

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

В рамках программы должны быть реализовываны мероприятия по следующим направлениям:

1. Организация сбора и передача на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, образованных в муниципальных учреждениях района;

2. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня экологических знаний и культуры населения;

3. Разработка проекта "Рекультивация территории санкционированной свалки г.Юрьев-Польский;

4. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления.

В рамках реализации Программы в 2021 году были осуществлены следующие мероприятия:

- организован сбор и передача на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, образованных в муниципальных учреждениях района;

-  проведены мероприятия, направленные на повышение уровня экологических знаний и культуры населения;

- ликвидированы несанкционированные места размещения отходов производства и потребления.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году не выполнено мероприятие по разработке  проекта "Рекультивация территории санкционированной свалки г.Юрьев-Польский" по причине несостоявшихся торгов.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию программы в 2021 году в бюджете предусмотрены средства в объеме 7630,0 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 7630,0 тыс.рублей (100 % от предусмотренных программой). Кассовые расходы за 2021 год составили 630,0 тыс.рублей .

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.6 постановления администрации от 13.12.2016 г №1527 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район»

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- Муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- Не привлечено средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных средств в отчетном году – 0,8 балла,

- Фактическое финансовое обеспечение муниципальной программы с начала ее реализации составляет   40% % – 0,4 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило менее 50%) – 0 баллов,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет от 50% до 80% %) – 1,2 балла,

- Плановые сроки не соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 0 баллов.

Итого: 4,4 балла. Программа требует корректировки.

Выполнение целевых показателей составляет 75,0 % .

- Организация сбора и передача на обезвреживание ртутьсодержащих отходов, образованных в муниципальных учреждениях района 100%;

- Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня экологических знаний и культуры населения 100%.

-Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления- 100%

- Разработка проекта "Рекультивация территории санкционированной свалки г.Юрьев-Польский - 0%

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целом, выполнение программных мероприятий направлено на решение существующих проблем в сфере экологии и природопользования. Невыполненное мероприятие по разработке проекта "Рекультивация территории санкционированной свалки г.Юрьев-Польский" необходимо реализовать в 2022 году.