АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016			                                             №	1583

Об утверждении Планов муниципального

образования Юрьев – Польский район по

осуществлению дорожной деятельности

на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы», п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить План муниципального образования Юрьев – Польский район по осуществлению дорожной деятельности на 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить перспективный План муниципального образования Юрьев – Польский район по осуществлению дорожной деятельности на 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Юрьев – Польский район.

|  | Глава администрации |  | Е.В. Родионова |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования Юрьев – Польский район

от 30.12.2016 № 1583

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации муниципального

образования Юрьев-Польский район

_________________ / Е.В.Родионова /

(подпись)                                (расшифровка подписи)

МП

План

муниципального образования Юрьев-Польский район

(наименование муниципального района, городского округа, городского поселения)

по осуществлению дорожной деятельности на 2017 год

| Наименование мероприятий, объектов | Всего объем финансирования, руб. (гр.3+гр.4) | в том числе: | Процент финансирования расходов, % (гр.4/гр.2*100) | Целевые показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем субсидии из областного бюджета, руб. | объем средств местного бюджета, руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | км | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительство (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт | 7355000 | 6958000 | 397000 | 5,4 | 2,84 | 9555 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| Проезд – 4 (участок дороги от д.№9 до д.№13 по ул.Новая), с.Андреевское, МО Небыловское | 523760 | 495480 | 28280 | 5,4 | 0,250 | 760 |
| ул.Успенская №1 (участок дороги от д.№17 до д.81 по ул.Успенская), с.Беляницыно | 2131880 | 2016800 | 115080 | 5,4 | 0,850 | 3005 |
| дорога по д. Веска №7 (участок дороги от дороги Веска №1 до д.№18), д. Веска | 1048220 | 991620 | 56600 | 5,4 | 0,470 | 1420 |
| Улица Мира, с.Небылое | 1972400 | 1866000 | 106400 | 5,4 | 0,520 | 2090 |
| ул. 2-я Набережная (1) (участок дороги от д. № 1 по ул. 2-я Набережная до д. № 5 по ул. Советская), с.Сима, ул. 2-я Набережная (2), с.Сима | 1678740 | 1588100 | 90640 | 5,4 | 0,750 | 2280 |
| ИТОГО ремонт | 7355000 | 6958000 | 397000 | 5,4 | 2,84 | 9555 |
| Планируемый расход средств МДФ на прочие ремонтные работы 2017 г. | 8203000 | - | 8203000 |  |  |  |
| ИТОГО прочие ремонтные работы | 8203000 | - | 8203000 | - | - | - |
| Содержание | 5396000 | - | 5396000 | - | - | - |
| в том числе по объектам |  |  |  |  |  |  |
| Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году | 5396000 | - | 5396000 | - | - | - |
| ИТОГО по содержанию | 5396000 | - | 5396000 | - | - | - |
| Прочие работы | 900000 | - | 900000 | - | - | - |
| в том числе по объектам |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция моста через р. Селекшу Юрьев – Польского района на автомобильной дороге «Сима – Шегодское» | 900000 | - | 900000 | - | - | - |
| ВСЕГО | 21854000 | 6958000 | 14896000 | - | - | - |

Главный распорядитель средств

муниципального дорожного фонда  _________________________ /Е.В.Родионова/

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования Юрьев – Польский район

от 30.12.2016 № 1583

Перспективный План

муниципального образования Юрьев – Польский район

по осуществлению дорожной деятельности на 2017 год (на основании обращений граждан и органов местного самоуправления поселений)

| № п/п | Наименование населённого пункта | Месторасположение | Особенности (длина, покрытие, проводимые работы) | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. | Средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МО Красносельское |
| 1 | с. Сорогужино | мост на а/д по с. Сорогужино № 3 |  | 500,0 | местный бюджет |
| 2 | с. Энтузиаст | ул. Центральная (площадь у магазинов), переезд на ул. Жевлаковича, ул. Жевлаковича, ул. Новая | асфальтобетон | 1400,0 4000,0 | областной (местный) бюджет |
| 3 | с. Кубаево | дороги в селе | грейдирование | 20,0 | внебюджетные источники |
| 4 | с. Сваино | ремонт дороги от д. № 26 до д. № 70 по ул. Казанская | ямочный ремонт | 200,0 | областной (местный) бюджет |
| 5 | с. Сваино | ремонт дорог в селе | грейдирование без подсыпки | 12,0 | местный бюджет |
| Итого по МО (тыс. руб.) | 6132,0 |  |
| МО Небыловское |
| 6 | с. Андреевское | ул. Юрьевская | ПГС | 200,0 | местный бюджет (внебюджетные источники) |
| 7 | с. Небылое | ул. Советская | планировка, окювечивание, выравнивание, грейдирование. щебень | 20,0 | местный бюджет (внебюджетные источники) |
| 8 | с. Железово | дорога до села, очистка переливной трубы | грейдирование дорог в селе, водоотведение, очистка переливной трубы | 30,0 (без замены труб и добавления материала) | внебюджетные источники |
| 9 | с. Небылое | «Проезд – 6» в с. Небылое от д. № 14 по ул. Луговая до кладбища 1 с разворотной площадкой | щебень | 400,0 | внебюджетные источники |
| 10 | с. Небылое | «Проезд – 7» от д. № 92Б по ул. Первомайская до д. № 44 по ул. Владимирская «Улица Владимирская – 1» - ул. Владимирская от д. № 1 до д. № 44 | окювечивание щебень | 80,0 | внебюджетные источники |
| 11 | д. Мукино | дороги в селе | замена трубы, ПГС | 300,0 | внебюджетные источники |
| 12 | с. Горяйново | дороги в селе | грейдирование, ПГС | 100,0 | внебюджетные источники |
| 13 | с. Чёково | ремонт дороги по ул. VIII от д. № 17 до д. № 33 | щебень, ПГС | 630,0 | местный бюджет |
| Итого по МО (тыс. руб.) | 1760,0 |  |
| МО Симское |
| 14 | с. Матвейщево | ремонт дороги по ул. 2-ая Колхозная | ПГС | 1700,0 | местный бюджет |
| 15 | с. Фёдоровское | ремонт дороги от Свято – Троицкого храма до границы села | щебень, ПГС | 50,0 | внебюджетные источники |
| Итого по МО (тыс. руб.) | 1750,0 |  |
| ВСЕГО (тыс. руб.) | 6942,0 |  |