ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие информатизации администрации

МО Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы»

в 2021 году

ответственный исполнитель

администрация муниципального образования

Юрьев-Польский район,

отчетная дата 2021 год

дата составления:

25.02.2022 год

Начальник управления архитектуры,

градостроительства и информатизации

администрации МО Юрьев-Польский район

_____________ Н.В. Филатова

Заведующий отделом информатизации

управления архитектуры, градостроительства и информатизации

администрации МО Юрьев-Польский район

_____________ Е.В. Шеногин

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

за отчетный период

Программа «Развитие информатизации администрации МО Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 30.08.2019 № 1174.

В муниципальную программу вносились следующие изменения

2020 год:

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 10.11.2020 № 1191;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 31.12.2020 № 1435.

2021 год:

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 31.12.2021 № 1665.

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

В рамках программы реализовывались мероприятия по 5 направлениям:

1. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности ОМС (2020-2022 гг.);

2. Переход на технологию передачи данных в локальной сети со скоростью 1Гбит/сек, приведение ЛВС в соответствие требованиям технических нормативов и принципов защиты информации (2020-2022 гг.);

3. Совершенствование нормативной базы и приведение её в соответствие с требованиями существующего федерального и регионального законодательства в области информатизации и телекоммуникаций (2020-2022 гг.);

4. Поддержание официального сайта муниципального образования Юрьев-Польский район в соответствии с едиными требованиями по размещению информации о деятельности органов исполнительной власти в Сети Интернет, а также с требованиями безопасности, предъявляемыми к информационным системам (2020-2022 гг.);

5. Подготовка и реализация работ по организации безопасности информации (2020-2022 гг.).

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году были осуществлены следующие мероприятия:

- приобретены программные средства, необходимые для осуществления рабочей деятельности управлений и отделов администрации;

- приобретены, настроены и установлены на рабочие места системные блоки, комплектующие, мониторы взамен вышедших из строя, также заменены клавиатуры, мыши;

- актуализированы нормативные акты, касающиеся сферы информатизации, а также работы отдела информатизации управления экономики и планирования администрации;

- доработана структура официального сайта муниципального образования Юрьев-Польский район в соответствии с требованиями федерального законодательства, нормативных актов Владимирской области, а также администрации муниципального образования Юрьев-Польский район. Сайт наполнен контентом, соответствующим вышеуказанным требованиям и наполняется по мере необходимости;

- проведена закупка средств защиты от несанкционированного доступа, антивирусного программного обеспечения на 35 рабочих мест (включая 1 сервер).

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, отрицательно воздействующие на реализацию муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию программы в 2021 году в бюджете района выделены средства в объеме 370,5 тыс. рублей (100% от предусмотренных программой). На реализацию программы с начала ее действия выделены средства в объеме 762,1 тыс. руб. (69,14% от предусмотренных программой). Все средства запланированы из средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район.

Кассовые расходы за 2021 год составили 370,5 тыс. рублей (100% от утвержденного плана).

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.6 постановления администрации от 13.12.2016 г №1527 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район»

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- Муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- Не привлечено средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников, т. к. реализация мероприятий программы планируется только из средств бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район – 0,8 балла,

- Финансирование муниципальной программы с начала ее реализации составляет 69,14% – 1,2 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило не менее 80%) – 1 балл,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет 100%) – 2 балла,

- Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.

Итого: 8 баллов. Программа признана эффективной.

Выполнение целевых показателей составляет 100%, без отклонений.

- Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности ОМС - 100%;

- Переход на технологию передачи данных в локальной сети со скоростью 1Гбит/сек, приведение ЛВС в соответствие требованиям технических нормативов и принципов защиты информации – 100%;

- Совершенствование нормативной базы и приведение её в соответствие с требованиями существующего федерального и регионального законодательства в области информатизации и телекоммуникаций (2020-2022 гг.) -100%;

-  Поддержание официального сайта муниципального образования Юрьев-Польский район в соответствии с едиными требованиями по размещению информации о деятельности органов исполнительной власти в Сети Интернет, а также с требованиями безопасности, предъявляемыми к информационным системам – 100%;

- Подготовка и реализация работ по организации безопасности информации - 100%.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Виду того, что программа информатизации признана эффективной, следует продолжить реализацию программных мероприятий.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| №п/п | Показатель результативности | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | 2021 год план | 2021 год факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности ОМС | % | 90 | 100 | 100 |
| 2. | Модернизации ЛВС администрации | % | 75 | 75 | 75 |
| 3. | Совершенствование нормативной базы и приведение её в соответствие с требованиями существующего федерального и регионального законодательства в области информатизации и телекоммуникаций | % | 80 | 90 | 90 |
| 4. | Обслуживание официального сайта | % | 95 | 100 | 100 |
| 5. | Организация защиты информации | % | 60 | 80 | 80 |

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации | начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Развитие информатизации администрации МО Юрьев-Польский район на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности ОМС | МКУ «УКС», ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 247,9 тыс.руб. | 247,9 тыс.руб. |
| 1.1. | 1.1. Приобретение лицензионного программного обеспечения для Администрации | МКУ «УКС», ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 0 | 0 |
| 1.2. | 1.2. Обновление вычислительной и организационной техники | МКУ «УКС», ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 247,9 тыс.руб. | 247,9 тыс.руб. |
| 2. | 2. Модернизация ЛВС Администрации | МКУ «УКС», ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 60,3 тыс.руб. | 60,3 тыс.руб. |
| 2.1. | 2.1. Аппаратная модернизация локальных сетей аппарата администрации | МКУ «УКС», ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 60,3 тыс.руб. | 60,3 тыс.руб. |
| 2.2. | 2.2. Проведение работ по обслуживанию кабельных систем ЛВС | ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100% |
| 3. | 3. Совершенствование нормативной базы и приведение её в соответствие с требованиями существующего федерального и регионального законодательства в области информатизации и телекоммуникаций | ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100% |
| 4. | 4. Обслуживание официального сайта | ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 40 тыс.руб. | 40 тыс.руб. |
| 4.1. | 4.1. Разработка нормативных документов, касающийся официального сайта Администрации | ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100% |
| 4.2. | 4.2. Техническая поддержка и модернизация официального сайта | ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 40 тыс.руб. | 40 тыс.руб. |
| 4.3. | 4.3. Разработка структуры официального сайта администрации и наполнение его контентом | ОИ, структурные подразделения Администрации | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100% |
| 5. | 5. Организация защиты информации | МКУ «УКС», ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 22,3 тыс.руб. | 22,3 тыс.руб. |
| 5.1. | 5.1. Приобретение средств защиты информации | МКУ «УКС», ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 22,3 тыс.руб. | 22,3 тыс.руб. |
| 5.2. | 5.2. Повышение квалификации сотрудников, ответственных за защиту информации | ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | - |
| 5.3. | 5.3. Разработка и поддержание в актуальном состоянии нормативных документов, касающихся защиты информации | ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 100% | 100% |
| 5.4. | 5.4. Аттестация информационных систем администрации требованиям безопасности | МКУ «УКС», ОИ | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - | - |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета | Код бюджетной классификации <*> |  |  |  | Расходы по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная роспись на отчетную дату <*> | кассовое испол- нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа |  | Всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о расходах областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на

реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Юрьев-Польский район

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | По муниципальной программе | Фактические (кассовые) расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |