ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Юрьев-Польского района на период 2021-2023 г.г.»

в 2022 году

Ответственный исполнитель – Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ, ГО и ЧС администрации муниципального образования  Юрьев-Польский район.

Непосредственный исполнитель – Соболенко П.И. – зам. главы администрации, начальник управления  по  развитию  инфраструктуры и  ЖКХ, ГО и ЧС администрации муниципального образования  Юрьев-Польский район, тел.: 2-25-02, e-mail: zhkh@yp33.ru

отчетная дата 2022 год

дата составления:

16.02.2023 год

_____________ П.И. Соболенко

Соисполнитель – Муниципальное казенное учреждение Юрьев-Польского района «Управление капитального строительства, реализации инвестиционных программ и социально-хозяйственного обеспечения администрации муниципального образования Юрьев-Польский район»

Директор МКУ Юрьев-Польского района "УКС" ______________ Д.С. Графский

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2021-2023 г.г.» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 21.01.2021 № 36.

В муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 11.05.2022 № 616.

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году осуществлено мероприятие: «Строительство блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Небылое, ул. Октябрьская, д.30».

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, отрицательно воздействующие на реализацию муниципальной программы отсутствовали.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем финансирования на реализацию Программы в 2022 году составил: 8 623,3 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования – 1 121,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 7 502,3  тыс. рублей.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.6 постановления администрации от 13.12.2016 №1527 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район».

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- доля привлеченных средств из федерального, регионального бюджетов превышает 60% от общих затрат в отчетном году – 2 балла,

- фактическое финансовое обеспечение муниципальной программы составляет 40,0% – 0,4 балла,

- фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (финансовое обеспечение программы составило менее 80%) – 1 балл,

- соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (выполнение целевых показателей составляет более 80%) – 1,6 балл,

- плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.

Итого: 8,0 баллов. Программа признана эффективной.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Продолжить реализацию муниципальной программы как средства модернизации коммунальной системы района.