ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования

город Юрьев-Польский на 2020-2022 годы»

в 2022 году

|  | ответственный исполнитель Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству города» отчетная дата 2022 год |
| --- | --- |

дата составления:  15.02.2023 год

Заместитель главы администрации МО Юрьев-Польский район

по развитию  и жизнеобеспечению города Юрьев-Польский,

начальник управления экономики и планирования

_____________ Е.С.Прыткова

|  | Непосредственный исполнитель: Директор МКУ «Служба по благоустройству города» _____________В.А.Лукьянов тел. 8-49-246-2-24-97 эл. почта: cbg@yp33.ru |
| --- | --- |

Директор МКУ «ЦМУ г.Юрьев-Польский»

_____________И.А.Савельев

тел. 8-49-246-2-10-51

эл. почта:  yp_gorod@mail.ru

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу

за отчетный период

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2020 - 2022 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 28.08.2019 №1166.

В муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 07.02.2020 №127;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 31.07.2020 № 701;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 06.11.2020 № 1171;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 31.12.2020 № 1437;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 02.02.2021 № 86;

-  постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 10.03.2021 №251;

-  постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 08.06.2021 №690;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 13.09.2021 №1147;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 09.11.2021 №1327;

-  постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 30.12.2021 №1667;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 11.05.2022 №619;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 10.08.2022 №1102;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 09.11.2022 №1498;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 30.12.2022 №1780.

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

В рамках программы реализовывались мероприятия по 5 направлениям:

1. Организация уличного освещения города;

2. Организация озеленения территории города;

3. Прочие мероприятия по благоустройству города: организация уличной уборки и текущего содержания объектов благоустройства;

4. Охрана окружающей среды;

5. Премирование победителей конкурса.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:

- оплачена потребленная электроэнергия;

- приобретена цветочная рассада;

- осуществлена механизированная уборка дорог и улиц;

- проведена закупка соли для изготовления песко-соляной смеси;

-выполнены работы по содержанию объектов благоустройства (спилка деревьев, выкашивание газонов);

-проведены работы по обустройству и текущему ремонту объектов благоустройства;

-проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, отрицательно воздействующие на реализацию муниципальной программы отсутствовали.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию программы в 2022 году планировалось израсходовать средства в объеме 27 333,2 тысячи рублей. В программе запланированы средства областного бюджета и бюджета муниципального образования город Юрьев-Польский. Кассовые расходы за 2022 год составили 27 140,1 рублей (99,29% от утвержденного плана). Средства, запланированные на реализацию программы, не израсходованы в полном объеме по следующим причинам:

- Оплата услуг по вывозу и захоронению ТКО за декабрь 2022 года перенесена на январь 2023 года. Сумма за оплату услуг ТКО составила 159,8 рублей.

- Экономия в ходе проведения торгов в рамках реализации мероприятия «Премирование победителей конкурса» составила 33,3 рубля.

Общая сумма неизрасходованные в рамках реализации муниципальной программы средств составила 193,1 рубля.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.6 Положения о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования город Юрьев-Польский, утвержденного постановлением администрации от 15.08.2016 № 980 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Юрьев-Польский».

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- Муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования город Юрьев-Польский. Доля привлеченных средств областного бюджета составляет от 15  до 35 % от общих затрат в отчетном году (3,5 %) – 1,4 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации 56 349,4 тысячи рублей ( финансовое обеспечение программы составляет  99,5 %) – 2 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год составило не менее 80 % - 1 балл,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет 100%) – 2 балла,

- Плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.

Итого: 9,4 балла. Программа признана эффективной.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории муниципального образования город Юрьев-Польский на 2023 - 2025 годы» необходимо своевременно вносить изменения в действующие постановления.

В целом, выполнение программных мероприятий направлено на решение существующих проблем в сфере благоустройства. Таким образом основные задачи муниципальной программы в 2021 году выполнялись.