ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Дорожное хозяйство муниципального образования

город Юрьев-Польский на 2020-2022 годы»

в 2022 году

|  | Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский, Юрьев-Польского района» |
| --- | --- |
|  | Соисполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству города» |

отчетная дата 2022 год

дата составления:                                 22.02.2023 год

|  | Заместитель главы муниципального образования Юрьев-Польский район, начальник управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ и ГОиЧС _______________Соболенко П.И. Директор Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский, Юрьев-Польского района» _____________И.А. Савельев |
| --- | --- |
|  | Директор Муниципального казенного учреждения «Служба по благоустройству города» ______________ В.А.Лукьянов |
|  | Непосредственный исполнитель: Зам. директора МКУ «ЦМУ города Юрьев-Польский» А.Н. Семенов, тел. 2-33-48 yp_gorod@mail.ru |

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

Программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Юрьев-Польский на 2020-2022 годы» утверждена постановлением администрации МО  Юрьев-Польский район от 30.08.2019 № 1167.

В муниципальную программу вносились следующие изменения:

2019 год:

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 13.09.2019 № 1229

2020 год:

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 27.03.2020 № 318;

-постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 31.07.2020 № 713;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 12.11.2020 № 1212;

-постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 30.12.2020 № 1426

2021 год:

-постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 04.02.2021 № 91;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 12.03.2021 № 259;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 09.06.2021 № 714;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 14.09.2021 № 1149;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 10.11.2021 № 1341;

- постановление администрации  МО Юрьев-Польский район от 30.12.2021 № 1637.

2022 год

- постановление администрации  МО Юрьев-Польский район от 05.08.2022 № 1076  -постановление администрации  МО Юрьев-Польский район от 09.11.2022 №1499       -постановление администрации  МО Юрьев-Польский район от 30.12.2022 №1779

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

В рамках программы реализовывались мероприятия:

- Текущий ремонт дорог

- Строительный надзор за выполнением ремонтных работ

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:

Проведены работы на сумму 41006,17 тыс. рублей по ремонту на 7 участках дорог общего пользования по г. Юрьев-Польский общей протяжённостью 3,15 км., в том числе:

-ул. Артиллерийская протяженностью 390 метров (от ул. Покровская до ул. Заводская);

-ул. Заводская протяженностью 360 метров  (от ул. Артиллерийская до ул. Свободы);

- ул. Свободы  протяженностью 1170 метров (от ул. Заводская до пер. Вокзальный).

- ул. Луговая  протяженностью 580 метров (от км 0+110 до км 0+690);

- ул. Краснооктябрьская протяженность 140 метров (от ул. Школьная до пер. Каланчевский);

- ул. Вишневая протяженностью 240 метров;

- ул. Горького протяженностью метров 270 метров м(от км 0+040 до км 0+310).

Обустроен пешеходный переход на ул. Горького в районе дома №20.

Произведен ямочный ремонт дорожного покрытия по  улицам 370,73 кв.м. на сумму 500 тыс. руб.: ул. Луговая - 70 кв.м.;  ул. Горького 5,73 кв. м., ул. Шибанкова (от ул. Владимирская в сторону стадиона  «Спартак») -50 кв.м; пл. Советская (центр) -100 кв.м.; ул. Покровкася -15 кв.м.; ул. Свободы -20 кв.м.; ул. Чехова -100 кв.м.; пер. Богомолова -10 кв.м..

Оплачен и произведен строительный контроль за выполнением ремонтных работ на сумму 580,0 тыс. рублей.

Всего на выполнение  мероприятий по данной программе запланировано 42458,4 тыс. рублей.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, отрицательно воздействующие на реализацию муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию программы в 2022 году в бюджете МО город Юрьев-Польский предусмотрены денежные средства в сумме 42458,4рублей.

Кассовые расходы за 2022 год составили  42458.4 рублей, в том числе: из бюджета МО город Юрьев-Польский 10928,4 рублей (100% от запланированного); из областного бюджета 31530,00 рублей (100% от запланированного).

В целом на реализацию программы за весь срок реализации программы было направлено средств из  разных бюджетов 117 016,9 тыс. рублей

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.6 Положения о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования город Юрьев-Польский, утвержденного постановлением администрации от 15.08.2016 № 980 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Юрьев-Польский »

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- Проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- Муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников, (доля привлеченных средств составляет 75,9% от общих затрат) – 2 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы с начала ее реализации (Финансовое обеспечение программы составляет 100%) – 2 балла,

- Фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (Финансовое обеспечение программы составило 100%) – 1 балл,

- Соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (Выполнение целевых показателей составляет 100%) – 2,0 балла,

- Плановые сроки не соблюдены - 0 баллов.

Итого:9  баллов. Программа признана эффективной.

Выполнение целевых показателей составляет 100,0%.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Задачи муниципальной программы в 2022 году выполнены.

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Юрьев-Польский на 2020-2022 годы» реализована.