ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский  район»

в 2022 году

ответственный исполнитель

муниципальное казенное учреждение Юрьев-Польского района

«Управление капитального строительства, реализации инвестиционных

программ и социально-хозяйственного обеспечения

администрации муниципального образования Юрьев-Польский район»

отчетная дата 2022 год

дата составления:

27.02.2023 год

Директор МКУ Юрьев-Польского района «УКС»

_____________ Д.С.Графский

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

Программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский  район» утверждена постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 17.10.2016 № 1206.

В муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 25.11.2016 № 1371;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 22.03.2017 № 255;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 04.09.2017 № 1112;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 29.12.2017 № 1664;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 25.07.2018 № 916;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 29.10.2018 № 1323;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 29.12.2018 № 1711;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 05.09.2019 № 1194;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 31.12.2019 № 1783;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 26.02.2020 199;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 07.08.2020 № 749;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 12.11.2020 №1207;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район  от 24.02.2021 № 192;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 02.06.2021 №671;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 10.08.2021 №988;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 30.12.2021 №1658;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 09.02.2022 №113;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 30.12.2022 №1785.

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

В рамках программы в 2022 году реализовывались мероприятия по 2 направлениям:

1. Ремонт и содержание  сети автомобильных дорог;

2. Софинансирование на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

В 2022 году были осуществлены следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Юрьев-Польский район, восстановление профиля автомобильных дорог, грейдирование, покраска пешеходных переходов, летнее и зимнее содержание а/д;

- обеспечено софинансирование выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, отрицательно воздействующие на реализацию муниципальной программы отсутствовали.

За 2022 год с софинансированием вышестоящего бюджета было отремонтировано дорожное покрытие в щебеночном и асфальтовом исполнении протяженностью 6,215 км.

В течение года осуществлялся текущий ремонт дорог. Было отремонтировано 1,565 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: с. Небылое, с. Ненашевское, с. Ильинское, с. Кузьмадино.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию программы в 2022 году   в бюджете района были предусмотрены средства в размере 62732,7 тыс. рублей:

в том числе:

- средства областного бюджета – 38648,0 тыс. рублей;

- средства муниципального дорожного фонда (МДФ) – 31222,6 тыс. рублей.

Освоение составило 67796,2 тыс. рублей или 97,0 %.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.6 постановления администрации от 13.12.2016 г №1527 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район»

Выполнение целевых показателей составляет:

- ремонт дорог (км) — 118,0 % или 7,335 км;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых осуществлялась дорожная деятельность – 100% или 428,474 км;

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых осуществляется капитальный ремонт, ремонт и реконструкция – 118,0 % или 7,335 км;

- снижение недоремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения – 100 % (при плане 89,35 % факт составил 89,39%).

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район» необходимо своевременно вносить изменения в действующие постановления.

В целом, выполнение программных мероприятий направлено на обеспечение нормативного содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения обеспечение круглогодичного доступа по АДМЗ к отдаленным сельским населенным пунктам. Таким образом, основные задачи муниципальной программы в 2022 году выполнялись.